**Brf VALHALLA – Information till boende - 28 November 2020**

**FÖNSTERMÅLNING**

**OMBYGGNAD SOPRUM**

**NEDSKRÄPNING**

**BRANDLARM**

**Fönstermålning**

Fungerar hyggligt trots Covid som tyvärr tog fart samtidigt som vår målningsentreprenad startade. Målet är att få så många fönster som möjligt målade utan uppehåll i entreprenaden.

Att avbryta och starta upp senare nästa år medför en kostnad för föreningen.

Målarna har skött sig bra såvitt jag sett hemma hos mig och i övrigt.

Målarna har munskydd och handskar när de rör sig i huset och lägenheterna.

De är fast anställda med klara regler vid misstänkt sjukdom.

Jämfört med vad som rör sig i trapphusen i övrigt som t ex matbud som saknar anställning känns inte målarna som någon större risk.

I lägenheten är det enkelt att undvika att träffa dem genom att gå ut medan de målar.

Genom att möjliggöra selektiv målning har vi hittills kunnat undvika tänkbara fördyringar

p g a att vi inte kommer åt fönstren.

Målarna gör uppehåll 1 vecka före och efter nyår

**Läget är följande:**

**Sbg 2A – 10 lägenheter**

7 st lägenheter har målat.

3 st Riskgrupp kvar att måla.

Ytterfönster monterades tillbaka igår efter målning på verkstad och väderskydden togs bort

**Valhallav 48 – 10 lägenheter**

6 st lägenheter målade

3 st startar i januari

1 st Riskgrupp kvar att måla

Ytterfönster monteras tillbaka nästa vecka.

**Sbg 2 – 16 lägenheter**

Målning startar denna vecka.

9 av 16 har lämnat OK att måla. Några med senare start

3 st Riskgrupp

4 st väntar av andra skäl.

**Soprummet**

På tisdag rivs sopkarusellen som krånglat ut och ersätts av sopkärl.

Försök att slänga alla sopor senast måndag morgon innan de tömmer så slipper

vi hantera sopor under bytet.

På tisdag morgon får sopor lämnas i säckar vid soprummet i källaren.

**I sopnedkastet får endast väl emballerat hushållsavfall lämnas.**

**Ej kartonger, glas, vätskor, julgranar och liknande**

**Diverse avfall, kartonger, möbler och annat skall lämnas till återvinning och inte i tidnings/glas-rummet eller någon hörna i källaren.**

**Brandvarnare**

**Det är varje boendes ansvar att brandvarnaren fungerar**

**Föreningens ansvar är att montera upp brandvarnare vilket gjorts tidigare**

Har du problem att kontrollera brandvarnaren så kontakta mig, Bernt

**Kontroll och skötsel**

* Testa brandvarnare
- en gång i månaden
- när du satt upp en ny
- när du bytt batteri
- när du varit bortrest en längre tid
- när du gjort rent den
* Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet.
* Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
* När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut.

**Frågor eller förslag, kontakta styrelsen**

Bernt Gabrielsson Tel: 072 566 06 82 Mail: berntgabrielsson@hotmail.com

Christina Linderholm

Bo Johansson

Johan Carlmark

Lotten Lindmark

Marcus Gustring

Stefan Wilhelmsson